省级财政整体支出项目绩效自评报告

部门名称：广东省广播电视技术中心

根据上级主管部门广东广播电视台转来的《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7 号）文的精神和要求，在广东广播电视台的组织下，广东省广播电视技术中心开展2017年度省级财政整体支出项目绩效自评。

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广东省广播电视技术中心（以下简称技术中心）系隶属于广东广播电视台的副厅级事业单位，目前拥有设置于全省各地的74座广播电视无线发射传输台站，运用电视、调频和中波发射，以及数字微波和卫星传输等五种传播覆盖手段，承担中央和省广播电视节目在广东全省的发射传输覆盖任务、对东南亚国家和地区的覆盖任务（中国国际广播电台节目），以及对亚洲、大洋洲的53个国家和地区超过20亿人口的覆盖任务（广东卫视等卫星广播电视节目）；同时，还承担着全省中波实验任务和有关广播电视技术管理工作。此外，技术中心还对分布在云浮、陆河、南澳、惠州、大埔、珠海、紫金等地的7座中、小功率电视调频转播台进行经费补助和业务指导。

74座发射传输台站中，有中波发射（转播）台20座，播出中央人民广播电台、中国国际广播电台、广东广播电视台等8套广播节目；高山骨干电视调频发射（转播）台7座，播出中央人民广播电台、中央电视台、广东广播电视台共14套电视和调频广播节目；广播电视数字微波干线4条、微波站46座，线路总长1997.9千米，通达全省所有地级以上市和部分县（市），正向传输中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台和广东广播电视台的20套立体声广播节目和18套电视节目，回向传送各地新闻及现场直播节目；广播电视卫星地球站1座，播出广东卫视、南方卫视、深圳卫视、嘉佳卡通卫视等4套电视节目和广东卫星广播等12套广播节目。

（二）机构情况

技术中心现有本部法人单位和55个下属事业单位（台站，下同），其中，独立核算单位32个，非独立核算单位24个。本部内设办公室、党委办、监察室、财务部、中波台管理处、地方台管理处、522台、808台、省电视调频发射总台、省微波总站等10个处级机构；下属事业单位中，有卫星地球站1个、中波转播台18个、电视调频发射台5个、微波站31个。

（三）人员情况

人员编制1,054名，实有在编人员624人，编外人员211人；离退休人员273人，其中：离休人员1人，退休人员272人。2017年7月经省人社厅批准招聘了大学毕业生59人，在2018年1月入职。

二、部门的绩效目标申报

（一）总体目标

技术中心在省委宣传部和广东广播电视台党委的正确领导下，紧紧围绕确保安全播出、加强传播覆盖、为广播电视宣传提供优质服务的中心任务，确保十九大重要保障期安全播出万无一失，完成全年安全播出和安全生产任务。总体而言，一是迅速掀起学习宣传贯彻热潮，努力使十九大精神在技术中心落地生根结出丰硕成果；二是抓住龙头工作，努力完成全年安全播出和安全生产任务，确保74座发射传输台、18套电视节目和20套立体声广播节目全年度安全播出和安全生产，实现零停播、零插播、零错播、零安全事故，达到广播电视无线综合覆盖率90%目标；三是积极筹措资金，大力开展设备更新改造和基础设施建设，抓住中央和省节目无线覆盖工程建设的机遇，进一步开展技术系统更新改造和基础设施建设，不断提高安全播出保障能力和传播覆盖质量； 四是紧跟前沿技术，积极推进数字技术试验和应用，继续积极应用广播电视新技术，在地面数字电视、CDR数字广播、WIFI移动电视等方面取得新进展；五是多管齐下，全面加强基层党建和职工队伍建设；六是努力开源节流，为事业发展提供有力经费支撑。

（二）年度目标

技术中心积极筹措资金，大力开展设备更新改造和基础设施建设，年度重点工作目标任务如下：

1.圆满完成2017年度安全播出和安全生产任务，实现零停播、零插播、零错播、零安全事故目标。

2.完成卫星地球站广东卫视高清频道AVS+信号监控系统的改造。

3.完成八〇八台8部中波发射机的更新改造工作。

4.完成九〇三台供水系统的改造。

5.完成江门中波台新台区土建工程和配套工程的建设。

6.完成大埔中波台发射机房及配套功能房的建设。

7.完成微波系统22个微波站44组蓄电池组更新改造及微波电路网管系统的更新改造。

8.争取完成广州牛头山微波站建设的征地、申报立项和设计工作。

9.争取完成电视调频发射总台调频天线的更新改造。

10.完成八〇八台机房的维修改造。

11.完成江门中波台发射铁塔和高压供电系统的建设。

12.完成大埔、饶平、和平等中波台4座90米中波自立塔的建设；等等。

13.着手开展NGB-W试验网建设和我省基于AVS+和DRA等技术标准地面数字电视广播覆盖网建设的前期准备工作，电视调频发射总台2频道、8频道、14频道和粤东鸿图嶂台13频道电视发射系统的数字化改造。

14.配合省新闻出版广电局完成中央和省级地面数字电视覆盖工程的有关项目。

三、目标完成情况

一年来，我们紧紧抓住确保十九大安全播出这个龙头工作，认真贯彻落实总局、省局和台关于安全播出和安全生产的一系列部署和要求，积极采取有效的推动措施，扎实做好各项保障工作，着力打造必备的防范能力，确保了十九大等重要保障期安全播出万无一失，圆满完成了全年的安全播出和安全生产任务。一是层层做好动员部署，多次召开专题会议，对十九大安全播出和安全生产进行深入研究、反复动员和精心部署。二是除接受总局、省局对重点台站的安全检查外，技术中心还组织了一次覆盖全省各台站的安全播出和安全生产工作大检查，全面排查各种安全隐患。三是采取有效措施，全面落实安全隐患整改工作，十九大前完成了147个整改项目。四是技术中心新制订了十九大安全播出应急预案、办公自动化系统与电视会议系统保密与安全应急预案，各台站也全面修改完善了应急预案。除了抓好每月一次的应急演练，技术中心多次配合总局开展全国广电系统应急演练，还组织了技术中心范围的十九大应急预案演练。五是举办大规模技术培训考核。今年共举办了各类技术培训班8期，各台站自行组织的培训多达数百次。技术中心还组织了中波、电视、调频、微波、卫星共5个发射传输专业的技术业务闭卷考试，各台站值班维护技术人员几乎都参加了考试。六是从中心到部门台站各级层层签订了十九大安全播出、安全生产、设施安全和网络安全责任书，使安全保障责任层层落实，落实到人。七是充分发挥各级领导的带头作用。技术中心成立了安全播出、安全生产和网络安全领导机构和指挥协调机构，切实加强组织领导和协调指挥。在全国“两会”和十九大等“三重”播出时段，技术中心和各台站的领导全部到播出一线坐镇指挥。八是充分发挥各管理部门的职能作用。在十九大重要保障期间，办公室安排人员在技术中心安全播出指挥中心值守，各管理部门派出精兵强将到重点台站蹲点值班和巡查督导，为安全播出保驾护航。九是技术中心和各台站分别去函去人主动争取省和各地公安、维稳、消防和供电等有关部门的支持和配合，形成齐抓共管、群防群治的联动机制，有关部门派人派设备到现场蹲守，共同确保各台站的内外保卫安全、消防安全和供电安全。十是以顽强精神全力抗击超强台风“天鸽”等自然灾害的袭击，确保了广播电视播出安全和台站安全。

积极筹措资金，大力开展设备更新改造和基础设施建设。我们积极配合中央、省广播电视数字无线覆盖工程建设，努力争取省委宣传部文化发展资金支持，并在经费非常紧张的情况下投入自有资金约1500万元，对所属台站的技术设备和基础设施进行更新改造和建设。各部门、台站干部职工群策群力，狠抓落实，有力推动了各工程项目的顺利实施，使各台站的安全播出保障能力、传播覆盖能力和安全保卫能力得到了进一步提升。据统计，全年完成的较大型的项目共有60多个。其中，直属台站完成项目主要有：电调总台自主研发的射频监测报警系统的建设，14频道和22频道备份电视发射机的更新改造，中央台调频广播CDR发射系统的建设，信号源系统的更新改造；微波总站SDH 系统网管服务器和一体化监控系统的更新改造，22个微波站44组蓄电池组的更新改造；卫星地球站安防监控系统、信号源备份传输光缆的建设；八〇八台发射机房的装修改造，12部中波发射机及附属设备的更新和迁移改造，音频信号源系统、自动化播出监控系统和安防监控系统的更新改造；九〇三台铁塔的维护，等等。中波系统完成项目主要有：澄海中波台新台区建设和投入播出运行；惠州中波台新台区建设和播出系统安装调试试运行；江门中波台新台区土建工程建设；粤东721等9座中波台发射铁塔维护；中山等8座中波台安防监控系统升级改造；和平、海丰中波台发射场地维护；阳江中波台新台区建筑物修缮，等等。高山骨干台站完成项目主要有：粤东鸿图嶂台26频道电视发射备机、中国之声调频发射备机的更新改造；信宜大田顶台中国之声调频发射备机的更新改造，信号源系统的改造；新会圭峰山台经济之声调频发射备机、调频多工器的更新改造，安防监控系统的升级改造，新塔围墙的建设；韶关天井山台天馈线系统的更新改造，新控制室安防监控系统的建设；紫金笔架山台高低压供电系统、安防监控系统的改造，等等。

2017年，我们以实现技术转型升级、提高传播覆盖能力为着眼点，紧跟前沿技术，积极推进无线广播电视数字技术试验和应用，取得了实质性的进展。一是积极配合省局组织实施中央和省广播电视数字无线覆盖工程，完成了粤东鸿图嶂、信宜大田顶、新会圭峰山和韶关天井山等发射台多个频率无线数字电视播出系统的建设，扩大和提升了中央和省台广播电视节目的传播覆盖范围和质量。二是应用我国自有知识产权的数字音频广播（CDR）技术，完成了粤东鸿图嶂、新会圭峰山和韶关天井山等发射台模数同播调频广播发射系统的建设，促进了CDR技术的推广使用。三是以融合创新和跨界整合为着眼点，与社会资本合作，成立了广东省南方数字电视无线传播有限公司，重点推广针对智能终端的WIFI无线数字电视的试验和应用。目前该公司已完成了在广州地铁的试验，并与广州白云机场、广州公交系统签署了合作协议，其开发的南方无线APP已经在白云机场率先上线。四是经过多方调研和论证，结合技术中心实际，提出了建设广东广电云数据中心的方案，被省委宣传部列为2017年省直宣传文化系统创新项目之一，目前正向上级申请资金支持和项目立项。

2017年度申报目标时任务中，九〇三台供水系统的改造，大埔中波台发射机房及配套功能房的建设，广州牛头山微波站建设的征地、申报立项和设计工作，电视调频发射总台调频天线的更新改造，江门中波台发射铁塔和高压供电系统的建设，大埔、饶平、和平等中波台4座90米中波自立塔的建设，NGB-W试验网建设和我省基于AVS+和DRA等技术标准地面数字电视广播覆盖网建设的前期准备工作、电视调频发射总台2频道、8频道改造项目现正在有序推进当中。

四、绩效的评价

2017年度支出合计224,495,784.16元，其中基本支出191,715,179.68元，项目支出32,780,604.48元。按支出功能分类，（一）文化体育与传媒支出187,295,684.16元，其中文化中其他文化支出6,000,000.00元；其中新闻出版广播影视中行政运行3,910,000.00元，广播45,760,064.82元，电影270,000.00元；其他新闻出版广播影视支出116,729,445.45元；其他文化体育与传媒支出14,626,173.89元。（二）社会保障和就业支出	37,200,100.00元，全部为行政事业单位离退休经费，其中事业单位离退休	26,718,200.00元，其他行政事业单位离退休支出	10,481,900.00元。

（一）部门整体支出绩效目标。

1.确保74座发射传输台、18套电视节目和20套立体声广播节目安全播出，增强覆盖效果，有利于坚持正确的舆论导向，传播先进文化，宣传社会主义核心价值观，为人民群众提供具有思想价值和文化内涵广播影视节目。

2.进一步推进广播影视数字化，可以为广大人民群众提供更加丰富的、形式更多样、收看收听效果更好的广播影视节目，进一步巩固主流媒体地位，兼顾传统广播影视的社会效益和经济效益。

（二）重点绩效

1.本年度完成卫星、中波、调频、电视四大播出系统总播出时间80万小时以上。总播出时间等于各台（站）所播出节目全年播出时间的累计之和。

2.微波系统传输时间1600万小时以上，微波系统传输时间指微波系统本年度各业务传输总时长之和。

3.本年度实现0停播率，发射台所有播出节目累计停播时长与播出总时长的比值为0秒/百小时

4.本年度广播电视覆盖率实现我省无线广播电视人口覆盖率90%。该覆盖率是指能收到该广播电视频道的某区域人数与该区域广播电视人口之比。

（三）部门整体支出使用存在的问题及改进意见

1.存在的问题：

1).预算编制工作合理性有待提高。

2).预算执行力度还要进一步加强。

3).公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

2.针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1).细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门、台站的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2).加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3).完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4).对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、整体情况

本年度部门整体支出自评分数为95分。技术中心坚持正确的舆论导向，确保安全播出，增强覆盖效果，宣传社会主义核心价值观，为人民群众提供具有思想价值和文化内涵广播影视节目。技术中心将继续为广大人民群众提供更加丰富的、形式更多样、收看收听效果更好的广播影视节目提供技术保障，进一步巩固主流媒体地位，兼顾传统广播影视的社会效益和经济效益。